**UMP项目会议记录**

|  |  |
| --- | --- |
| **日期** | 2015/2/6 |
| **人员** | 项目组全体人员（大杨华、小杨华、陈明建、方 怡、吴首祥、  张治云、罗义华、俞强波、彭希、汤澈） |
| **内容** | UMP阶段性任务安排，任务截止日期为2015年3月15日。  其中每人工作任务为： |
| 大杨华   1. 智能客户端登录验证。 2. DBTool 3. UMP 安装完成后的配置中心 4. 全局参数（分 租户、非租户） |
| 杨华  1、角色管理里，添加与座席关联  2、查询里与成绩表关联（是否评分、是否申诉、评分表） 、情绪分析查询、录音标记查询  4、任务分配里添加情绪分析查询、录音标记查询  5、播放录音的下载（charley指导）  6、软件狗权限的读取  7、分数可见时间、申诉有效时间  8、评分表使用人设置的修改（当前是评分表是关联到那些人能用，不是关联到qa，而是关联到座席和分机） |
| 陈明建  1、完善资源参数配置   * 参数校验，参数之间相互控制和约束   第一步我先把所有配置参数在界面上反应出来，这部分大约还得一周时间  第二步和他们一起把每个参数过一遍，确定参数的默认值，范围以及参数之间约束关系  第三步统一确定图标，显示语言，包括操作，资源，属性，  BasicInfoData等   * 与UMPService00通讯获取所需的机器信息以及通知参数变更消息，   需UMPService00完成，最好能提供客户端连接的示例  确定何时以及如何发送参数变更消息，业务逻辑还有些不太清楚  2、QM方面，补充QM查询必须的几个查询条件，关联成绩等其他表  需QM总体业务逻辑确定，现在至少我还有一些不清楚的地方  3、基础框架完善   * PageHead其他功能的实现，注销，切换角色，修改密码等 * 弹出的可拖动面板样式 * 页面样式   4、全局参数维护（租户和非租户要分开）  5、告警 |
| 方怡   1. 与LG连调成功，其中包括完成服务Service00（SSL通信、   读取参数数据写xml、广播消息）  2、必备条件：  需要参数模块配合整理出数据  Voice小组确定广播消息的端口  3、3月5号前，UMP程序打包出来，FRANK会操作 |
| 吴首祥与方怡共同完成SSL通信和UMP程序打包 |
| 张治云 数据库方面文档和程序的维护，数据库工具的开发 |
| 罗义华   1. 数据库字段变更可能需要修改程序， 2. 目前评分记录的处理。（目前应该是：修改分数时不会保留上次分数） 3. 界面细节问题，BUG处理(主要) 4. 资源状态监控（磁盘使用情况，座席使用电话情况，CPU使用情况，内存使用情况） |
|  | 俞强波   1. 查看单条录音的申诉信息 2. 语言包 3. 登录网络配置信息； 4. 录音播放历史； 5. 正在播放录音清单；   6、因为目前只能查看单条录音详情，需要在做一个查看所有已申诉信息的历史清单，统计所有申诉处理成功、未成功、正在处理的录音信息。 |
|  | 彭希和汤澈  报表功能的优化完善，报表查询的自然月时间应该以参数的形式来确定 |
| **结果** | 方怡和吴首祥的工作在3月5号前完成。  其他人工作在3月15日前完成。  二代加密（待定）  明确默认语言包编号为2052 |